ПРОЕКТ

П с к о в с к а я  о б л а с т ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                №     .

О внесении изменений в постановление Администрации Островского района от 01.12.2017 № 897 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Островский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 15, 16, 32 Устава муниципального образования «Островский район», Администрация Островского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образование «Островский район»», утвержденную постановлением Администрации Островского района от 01.12.2017 №897 изложив программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Островские вести» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Островский район» - http://ostrov.reg60.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Островского района Колпинскую Ю.А.

ВрИП главы Островского района                                             Ю.А. Колпинская

Согласовано:

Начальник юридического отдела		                		А.А. Козаев

Заместитель главы Администрации

Председатель комитета по строительству

и городскому хозяйству                                                               А.А. Николаева

Проект вносит

консультант комитета по

градостроительству и ЖКХ                                                                Г.В. Иванова

ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Островский район»» на 2024 год».

|  | I.Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Островского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Островский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Островского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Комитет по строительству и городскому хозяйству Администрации Островского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | 1. Комитет по строительству и городскому хозяйству Администрации Островского района. 2. Финансовое управление Администрации Островского района. 3. Комитет по экономическому развитию, инвестициям, сельскому хозяйству и туризму Администрации Островского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Повышение уровня благоустройства муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы муниципальной программы |  | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, 0 ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, 2 ед. 3.Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года – 1 ед. - в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы |  | «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  | 2018 - 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Источники | Всего, тыс.руб. | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г. |
|  |  | федеральный бюджет (по согласованию) | 136360,57 | 10165,200 | 8630,099 | 7958,310 | 14143,126 | 79794,827 | 7422,161 | 6382,88 |
|  |  | областной бюджет (утверждено) | 5762,01 | 109,302 | 87,173 | 80,386 | 142,860 | 4529,191 | 74,978 | 64,474 |
|  |  | местный бюджет (по согласованию) | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 6,45381 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | всего по источникам | 142168,559 | 10930,290 | 8717,272 | 8038,697 | 14285,986 | 84369,018 | 7497,139 | 6453,81 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 0 ед еж. домов 50ед 2. Количество благоустроенных общественных территорий 2 ед. 3. Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года составит 1 ед»; 4. Благоустройство отдельной общественной территории в 2022 году: г. Остров, детский игровой комплекс в Детском парке. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

При разработке Программы учитывались требования Положения о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды, Положения о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 30.08.2017 № 357, Положения о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям Псковской области - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденного постановлением Администрации Псковской области от 24.10.2019 № 380, Приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 18.03.2019г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Островского района.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из основных направлений деятельности Администрации Островского района является обеспечение устойчивого развития территории района, которое предполагает совершенствование проживания жителей района путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время на дворовых территориях имеется ряд недостатков: дорожное покрытие проездов частично разрушено, отсутствуют оборудованные парковки, недостаточное освещение. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство населенных пунктов не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных парковок.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (общественных) необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Все проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Островского района.

3.Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является Повышение уровня благоустройства нуждающихся территорий Островского района на 2018-2030 годы.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по повышению уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования  муниципального образования «Островский район».

Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач):

1.Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

3. Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года составит 1 ед»;

4. Благоустройство отдельной общественной территории в 2022 году:

г. Остров, детский игровой комплекс в Детском парке.

Программа рассчитана на период 2018-2030 годы. В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы реализации не предусмотрено.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

1.Подпрограмма муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Цель - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Островский район».

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования программы составляет:

-  2018 год -  10930,290 тыс. рублей.

-  2019 год –  8717,272 тыс. рублей.

-  2020 год –  8038,697 тыс.  рублей

-  2021 год –  14285,986 тыс.  рублей

-  2022 год – 84369,018 тыс. рублей

-  2023 год – 7497,139 тыс. рублей

-  2024 год – 6453,81 тыс. рублей

Общий объем финансирования программы за 2018г. составляет 10930,290 тыс. рублей, в 2019г. составляет 8717,272 тыс. рублей, в 2020г. составит 8038,697 тыс. рублей, в 2021г. составит 14285,986 тыс. рублей, в 2022г. составит 84369,018 тыс. рублей, 2023 год составит 7497,139 тыс. рублей; 2024 год составит 6453,81 тыс. рублей.

5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

6.Ожидаемы результаты реализации Программы

Реализации программы позволит:

- Создать комфортную среду для проживания жителей населенных пунктов муниципального района;

- Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий;

- Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования.

1. ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство дворовых и общественных территорий»

муниципального образования «Островский район»

| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Островского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по строительству и городскому хозяйству Администрации Островского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1.Комитет по строительству и городскому хозяйству Администрации Островского района. 2. Финансовое управление Администрации Островского района. 3. Комитет по экономическому развитию, инвестициям, сельскому хозяйству и туризму Администрации Островского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования муниципального образования «Островский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию и контроль за исполнением мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, 0 ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, 2 ед. 3.Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года – 1 ед. 4. Благоустройство отдельной общественной территории в 2022 году: г. Остров, детский игровой комплекс в Детском парке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Благоустройство общественных территорий. 3.Благоустройство участка площади и сквера Кл. Назаровой в г. Остров Псковской области «Блики времени города Остров». 4. Благоустройство отдельной общественной территории в 2022 году: г. Остров, детский игровой комплекс в Детском парке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2018 - 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, тыс. руб. | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) | 136360,57 | 10165,200 | 8630,099 | 7958,310 | 14143,126 | 79794,827 | 7422,161 | 6382,88 |
|  | областной бюджет (утверждено) | 5762,01 | 765,09 | 87,173 | 80,386 | 142,860 | 4529,191 | 74,978 | 64,474 |
|  | местный бюджет (по согласованию) | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 6,45381 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 142168,559 | 10930,290 | 8717,272 | 8038,697 | 14285,986 | 84369,018 | 7497,139 | 6453,81 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 2. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. 3.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация данной подпрограммы направлена на благоустройство:

- дворовых территорий многоквартирных домов;

- общественных территорий.

Сегодня важно уделить внимание такой проблеме как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий района. Актуальность проблем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории района определяют такие условия как:

- отсутствие или частичное наружное освещение дворовых территорий,

- неудовлетворительное состояние проездов и пешеходных дорожек вдоль домов,

- недостаточное количество мест стоянки автомобилей.

- частичное или полное отсутствие во дворах игровых комплексов для отдыха детей.

Актуальность проблем благоустройства общественных территорий на территории района определяют такие условия как:

- отсутствие благоустроенной инфраструктуры в местах массового отдыха людей (необходимо установка элементов малых архитектурных форм: скамейки, урны и т.д.)

- неудовлетворительное состояние тротуаров и пешеходных дорожек.

- отсутствие или недостаточное освещение общественных территорий.

- отсутствие благоустроенной пространственной доступности общественных территорий для безопасного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории муниципального образования «Островский район» расположены 290 дворовых территорий многоквартирных домов и 8 общественных территорий, 2 спортивная площадка, 2 парка, 1 сквер.

В муниципальном районе «Островский район» не благоустроено 63 % дворовых территорий и 65% общественных территорий. Основными проблемами в благоустройстве дворовых и общественных территорий является отсутствие и частичная изношенность асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок, что в свою очередь негативно отражается на условиях комфортного проживания населения, жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодня не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель - кардинальное изменение ситуации с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

Повышение уровня благоустройства муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

Целевые показатели цели Подпрограммы:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 0 ед.

2. Количество благоустроенных общественных территорий 2 ед.

3. Количество реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года – 1 ед

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2030 год.

Эффективная реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить площадь благоустроенных дворовых территорий на 52 261 кв.м.

- увеличить площадь благоустроенных общественных территорий на 13 092 кв.м.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу благоустройства дворовых территорий и общественных территорий г. Остров в период с 2016 г. по 2030 г.  представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), достижения целей и задач

| - Название целевого показателя | - Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2016 г. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 г. | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024 г. |
| - Общее количество дворовых территорий МКД, ед. | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 | - 95 |  |  |
| - Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3 | - 2 | - 0 |  |  |
| - Общее количество общественных территорий, ед | - 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |  |  |
| - Количество благоустроенных общественных территорий, ед |  | - 3 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 |  |  |
| - Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |  |  |
| - Количество благоустроенных отдельных общественных территорий в 2022 году. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |  |  |

3. Сроки и этапы реализации подпрограмм

Срок реализации подпрограммы 2018г. – 2030г.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»:

1.1. Мероприятие «Организация благоустройства муниципального образования «Островский район»» направлено на создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения: улучшение санитарно-гигиенических условий жилой застройки, искусственного освещения дворовых территорий и оснащение их необходимым оборудованием, озеленение дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и других общественных территорий. В рамках данного мероприятия планируется проведение ремонта тротуаров и пешеходных дорожек, установка скамеек, мусорных урн, улучшение уличного освещения, создание благоприятной среды для пешеходов и велосипедистов, дополнительное озеленение.

1.2. Основным источником финансирования основного мероприятия «Организация благоустройства территорий муниципального образования «Островский район» является «Положение о порядке предоставления и расходования субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее Положение), содержит обязательное к выполнению условие предоставления субсидий муниципальному образованию о предоставлении возможности проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий, установлен приложением 1 к настоящей подпрограмме.

Для благоустройства дворовых территорий Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

1. Включить в программу адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Очередность благоустройства также определяется с учетом поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в результате проведения ежегодного отбора предложений в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Островский район» на 2018 – 2030 годы».

Проводить рейтинговое голосование по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Выбор работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечня минимального и дополнительного видов работ. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет субсидий, определяется в соответствии с Перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенным в подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Островский район» на 2018 - 2030 г.г».

Для выполнения работ из Перечня предусмотрено участие собственников помещений в многоквартирных домах в следующей форме:

- финансовое и (или) трудовое.

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не предусмотрено.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

3. Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

- собственники помещений в многоквартирных домах в случае выбора видов работ из дополнительного перечня работ должны принять решение о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню (детские площадки, парковки и т.д.) для дворовых территорий. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной при Администрации Псковской области в порядке, установленном такой комиссией;

5. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией, созданной при Администрации Псковской области в порядке, установленном такой комиссией;

6. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-  случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-  случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии (в ред. постановления Администрации Псковской области от 16.12.2019 N 425).

7. Решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

8.  Реализовать мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии.

9.  Утверждение дизайнов не позднее 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

10.. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы (приложение №7 к подпрограмме).

Для благоустройства общественных территорий Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

1. Включить в программу адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Очередность благоустройства также определяется с учетом поступления предложений от заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу в результате проведения ежегодного отбора предложений в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Островский район» на 2018 – 2030 годы».

Проводить рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Выбор работ по благоустройству общественных территорий осуществляется из Перечня видов работ. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, финансируется за счет субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

3.  Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-  случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

-  случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии (пп. «к» в ред. постановления Администрации Псковской области от 16.12.2019 N 425).

4. Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы (приложение №7 к подпрограмме).

Инвентаризация дворовых и общественных территорий позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2030 годов. Также инвентаризация дворовых и общественных территорий предусматривает мероприятия по определению соответствия уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, правилам благоустройства муниципального образования (приложении № 6 к подпрограмме).

Актуализация муниципальной программы проводится в случаях изменения законодательства, по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока действия программы на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений. Утвердить муниципальную программу необходимо до 31 марта года реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц. Отбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу проводится ежегодно, в соответствии с установленным порядком. Информация о проведении отбора предложений (заявок) размещается на официальном сайте Администрации Островского района в сети Интернет http://ostrov.reg60.ru

Условием реализации программы является проведение строительного контроля на всех объектах, благоустраиваемых за счет средств субсидии. Строительный контроль может быть обеспечен силами государственного казенного учреждения Псковской области "Управление капитального строительства" в соответствии с соглашением, заключаемым местной администрацией муниципального образования с государственным казенным учреждением Псковской области "Управление капитального строительства".

На все результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии устанавливается минимальный 3-летний гарантийный срок.

Мероприятия по благоустройству должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий могут принимать участие студенческие строительные отряды.

Благоустройство  территорий может сопровождаться в виде синхронизации по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

2. Основное мероприятие. «Организация участия граждан в реализации проекта благоустройства территорий муниципального образования «Островский район».

- Мероприятие «Организация участия граждан в реализации проекта благоустройства территорий муниципального образования «Островский район» направлено на реализацию комплекса мер по информированию, вовлечению граждан, заинтересованных организаций в процесс комплексного благоустройства территорий.

- В рамках реализации основного мероприятия планируются следующие меры:

  - организация общественного контроля мероприятий по благоустройству территорий;

  - вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

  - вовлечение заинтересованных граждан, организаций в проведении мероприятий по благоустройству территорий, посредством трудового участия в выполняемых работах по благоустройству.

- Общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы на уровне муниципального образования необходимо создание общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности указанной общественной комиссии осуществляется в соответствии с положением об указанной общественной комиссии. При этом заседания муниципальной общественной комиссии необходимо проводить в открытой форме с последующим размещением соответствующих протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит улучшить организационные и экономические условия осуществления мероприятий по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований области, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов государственной власти области и органов местного самоуправления при регулировании и развитии деятельности в сфере формирования современной городской среды.

3. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн - проекта благоустройств дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах.

Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Островского района (далее - уполномоченный орган).

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую придомовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую придомовую территорию.

В дизайн – проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

- осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

- разработка дизайн - проекта;

- согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

- утверждение дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн - проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Островского района согласованный дизайн - проект или мотивированные замечания.

В случае неурегулирования замечаний, Администрация Островского района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы создана на уровне муниципального образования общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для осуществления контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения в установленном порядке.

Для организации участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной подпрограммы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную подпрограмму провести публичные слушания.

5. Адресный перечень объектов благоустройства подпрограммы

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий представлен в приложении 2 и приложении 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Островский район».

В целях благоустройства дворовых территорий из адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, приведенного в приложении № 4 к подпрограмме, предусматривается возможность предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Адресный перечень отдельных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, представлен в приложении № 5 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Островский район».

Приложение №1

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов и общественных территорий

I. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня)

- Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;

- Поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн

- Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

- Устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня)

- Замена люков и регулирование крышек колодцев.

- Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов.

- Озеленение дворовых территорий.

- Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. - Установка информационных щитов.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- Оборудование детских площадок

- Оборудование спортивных площадок

- Установка декоративных малых архитектурных форм

- Установка беседок

- Разработка проектно-сметной документации

- Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; ремонт ливневой канализации; оборудование парковок).

II. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

1. Установка скамеек

2. Установка мусорных урн

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей)

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений

6. Установка автобусных остановок

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов)

8. Установка указателей с указанием названий улиц

9. Установка информационных щитов

10. Установка декоративных малых архитектурных форм

11. Разработка проектно-сметной документации

12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории).

Приложение №2

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории 2018 г. |  |  |
| 1. | Внутриквартальный проезд в г.Остров-3 Псковской области | - |
| 2. | Псковская область г.Остров ул.Больничная и проезд к ул.Больничной | - |
| 3. |  |  |
| Дворовые территории 2019 г. |  |  |
| - | - | - |
| Дворовые территории 2020 г. |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории г. Остров, ул. К. Маркса, д.25 и д.27 | - |
| 2. | Благоустройство дворовой территории г. Остров, ул. К. Маркса, д.2,4,6 | - |
| 3. | Благоустройство дворовой территории г. Остров, ул. 1 Мая, д.14 | - |
| Дворовые территории 2021 г. |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории г. Остров, ул. Меркурьева, д.12 | - |
| 2. | Благоустройство дворовой территории г. Остров, ул. Авиационная, д.7 | - |
| Дворовые территории 2022 г. |  |  |
| Дворовые территории 2023 г. |  |  |
| 1. |  |  |
| Дворовые территории 2024 г. |  |  |
| 1. |  |  |

Приложение №3

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Общественные территории 2018 г. |  |  |
| 1. | Благоустройство городского парка «Парк победы» г. Остров | - |
| Общественные территории 2019г. |  |  |
| 1. | Благоустройство городского парка «Парк победы» г. Остров (часть 2) | - |
| Общественные территории 2020г. |  |  |
| 1. | Благоустройство пешеходной дорожки г. Остров, ул. Ленина, д.3,5,7 | - |
| Общественные территории 2021г. |  |  |
| 1. | Благоустройство Стадиона по адресу г. Остров, ул. Софьи Перовской, вблизи дома №9 |  |
| 2. | Благоустройство лесопарковой зоны отдыха в микрорайоне «Строитель» г. Остров. |  |
| Общественные территории 2022г. |  |  |
| 1. | Благоустройство общественной территории «Детский парк» в г. Острове Псковской области (1-я очередь) |  |
| 2. | Благоустройство общественной территории стадиона в острове – 2 по ул. Авиационная в г. Острове Псковской области |  |
| Общественные территории 2023г. |  |  |
| 1. 2 | г. Остров, детский парк (2-я очередь) г. Остров, ул. Меркурьева, д. 12 |  |
| Общественные территории 2024г. 1. г. Остров, пешеходная зона на ул. Шумейко Общественные территории 2025г. - г. Остров, сквер напротив д. 14 на ул. Пригородной |  |  |

Приложение №4

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

Адресный перечень отдельных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году

| 1. | г. Остров, детский игровой комплекс в Детском парке |
| --- | --- |

Приложение №5

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных образованиях правил благоустройства территории

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 | »; |
| …… |  |

Приложение № 6

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

ПОРЯДОК

проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, разработан для населенных пунктов Псковской области с численностью населения свыше 1000 человек (далее – населенные пункты) и устанавливает требования к проведению инвентаризации.

2. Целью инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – инвентаризация), является оценка состояния сферы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – территории индивидуальной жилой застройки).

3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки (далее – территории) и необходимость их благоустройства.

- II. Порядок проведения инвентаризации

4. Инвентаризация подразделяется на первичную, повторную и внеочередную.

5. Первичная инвентаризация проводится в два этапа:

1) первый этап – инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий – в срок до 20 сентября 2017 года;

2) второй этап – инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки – в срок до 31 декабря 2018 года.

6. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым Администрацией Островского района (далее – график инвентаризации).

7. График инвентаризации в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения (изменения) размещается на официальном сайте Администрации Островского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местных средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) и жилищных кооперативов (далее – ЖК), расположенных на территории соответствующего населенного пункта.

8. Информация о датах проведения инвентаризации дворовых территорий размещается на информационных досках многоквартирных домов (далее – МКД), в местах общего пользования в районах индивидуальной жилой застройки не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения инвентаризации.

9. Инвентаризация проводится комиссиями, создаваемая Администрацией Островского района (далее – инвентаризационная комиссия), путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов (далее – обследование).

10. В состав инвентаризационной комиссии с учетом вида инвентаризуемой территории включаются по согласованию:

1) представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе инвентаризационной комиссии решением общего собрания собственников;

2) представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

3) лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и иных правах) находятся территории;

4) представители общественных комиссий из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц, созданных на территориях муниципальных образований в соответствии с подпунктом «в» пункта 12 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169;

5) представители органов охраны объектов культурного наследия в случае расположения инвентаризуемой территории в границах территорий исторических поселений, на территории объектов культурного наследия;

6) представители иных заинтересованных организаций.

11. До начала проведения инвентаризации дворовых территорий МКД и общественных территорий рекомендуется предварительное заполнение паспортов благоустройства таких территорий по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку, которое осуществляется:

1) по дворовым территориям управляющими организациями, ТСЖ, ЖК, а при отсутствии управляющих организаций, ТСЖ, ЖК - местной администрацией муниципального образования;

2) по общественным территориям – Администрация Островского района.

12. Организация предварительного заполнения управляющими организациями, ТСЖ, ЖК паспортов благоустройства дворовых территорий МКД по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку осуществляется местной администрацией муниципального образования.

13. По итогам проведения инвентаризации в течение пятнадцати календарных дней со дня проведения обследования инвентаризационной комиссией составляется паспорт благоустройства территории по форме согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему Порядку (далее – Паспорт).

14. Паспорт составляется с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспорте;

2) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспорте, приводящее к образованию неучтенных (бесхозяйных) объектов;

3) инвентаризация дворовой территории МКД, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым паспортом благоустройства дворовой территории МКД по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием перечня всех прилегающих МКД;

4) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории МКД данный внутриквартальный проезд включается в состав паспорта благоустройства дворовой территории МКД, разрабатываемого на данную дворовую территорию МКД.

15. Администрация Островского района в течение пяти рабочих дней со дня подписания Паспорта всеми членами инвентаризационной комиссией направляет копию Паспорта в соответствующую управляющую организацию, ТСЖ, ЖК.

Иным лицам копия Паспорта выдается Администрацией Островского района по их письменному запросу в течение пяти рабочих дней со дня получения такого запроса.

16. На основании паспортов благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки, составленных по результатам инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, местные администрации муниципальных образований заключают с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, соглашения о благоустройстве указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в соответствующем муниципальном образовании правил благоустройства.

Заключение указанных в абзаце первом настоящего пункта соглашений осуществляется в порядке, установленном актом Администрации Островского района.

17. Повторная инвентаризация проводится с целью актуализации Паспортов не реже одного раза в течение пяти лет с даты проведения предыдущей инвентаризации в порядке, предусмотренном пунктами 6 - 15 настоящего Порядка.

18. Внеочередная инвентаризация проводится в соответствии                                       с пунктами 6 - 15 настоящего Порядка в случае изменения сведений о показателях благоустройства территории, указанных в составленном по результатам предыдущей инвентаризации Паспорте (далее – сведения о показателях благоустройства), по инициативе:

1) муниципальным образованием «Островский район» по итогам реализации в рамках государственных и муниципальных программ мероприятий по благоустройству территорий, иных мероприятий, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повлекших изменение сведений о показателях благоустройства. Внесение изменений в график инвентаризации осуществляется местной администрацией муниципального образования в течение тридцати календарных дней со дня завершения указанных в настоящем подпункте мероприятий;

2) управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, которые в течение четырнадцати календарных дней со дня выявления обстоятельств, повлекших изменение сведений о показателях благоустройства в отношении дворовых территорий и не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обязаны обратиться в местную администрацию муниципального образования с заявлением о включении в график инвентаризации соответствующей дворовой территории (далее – заявление об инвентаризации дворовой территории МКД).

19. Заявление об инвентаризации дворовой территории МКД подлежит рассмотрению муниципальным образованием «Островский район» в течение четырнадцати календарных дней со дня его получения в порядке, установленном актом местной администрации муниципального образования.

Внесение изменений в график инвентаризации осуществляется местной администрацией муниципального образования в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения о необходимости таких изменений по результатам рассмотрения заявления об инвентаризации дворовой территории.

20. По результатам повторной и внеочередной инвентаризации составляются актуализированные Паспорта, которые являются приложениями к Паспортам, составленным по результатам первичной инвентаризации.

21. В течение тридцати рабочих дней со дня завершения первичной инвентаризации на основании Паспортов Администрацией Островского района составляется Паспорт благоустройства населенного пункта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

22. Паспорт благоустройства населенного пункта подлежит обязательной ежегодной актуализации муниципального образования «Островский район» не позднее 01 марта текущего года с учетом измененных сведений о показателях благоустройства и актуализированных Паспортов по результатам, проведенных в предыдущем году внеочередных, повторных инвентаризаций.

23. Актуализированные паспорта благоустройства населенного пункта являются приложениями к первоначальному Паспорту благоустройства населенного пункта.

_______

Приложение № 1

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых и общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

- ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

по состоянию на _________________

- 1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Адрес многоквартирного жилого дома* |  |
| 1.2. | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3. | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

* При образовании дворовой территории МКД земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением.

- 2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2. | Наличие достаточного количества парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.4. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.5. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев) | да/нет |  |  |
| 2.6. | Характеристика освещения территории: |  |  |  |
|  | количество светильников | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

- Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

_______

Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых и общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

- ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории

по состоянию на _________________

- 1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Вид территории* |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах территории |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |

* Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

** Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением.

*** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более пяти минут.

- 2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.5. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | мусорные урны | ед. |  |  |
| 2.9. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                            (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                            (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                            (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                            (Ф.И.О.)

_______

Приложение № 3

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых и общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

- ПАСПОРТ

благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки

по состоянию на _________________

- 1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2. | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3. | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.4. | Численность населения, проживающего в пределах территории, человек |  |
| 1.5. | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) * |  |
| 1.7. | Соответствие внешнего вида индивидуального жилого строения правилам благоустройства |  |

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, озеленением.

- 2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2. | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3. | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | площадь | кв. м |  |  |
| 2.4. | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.5. | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев) | да/нет |  |  |
| 2.6. | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.7. | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | светильники | ед. |  |  |
|  | скамьи | ед. |  |  |
|  | мусорные урны | ед. |  |  |
|  | иное | ед. |  |  |
| 2.8. | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | количество | ед. |  |  |
|  | достаточность | да/нет |  |  |
| 2.9. | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

- Дата проведения инвентаризации: «___»____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                        (подпись)                             (Ф.И.О.)

_______

Приложение № 4

к Порядку проведения инвентаризации

дворовых и общественных территорий,

уровня благоустройства индивидуальных

жилых домов и земельных участков,

предоставленных для их размещения

| СОГЛАСОВАНО Главный архитектор муниципального образования (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава местной администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Наименование МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Наименование МО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| (Подпись) |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  | (Подпись) |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |
| « |  | » |  |  |  | 20 |  | г. |  |  | « |  | » |  |  |  | 20 |  | г. |

- ПАСПОРТ

благоустройства населенного пункта

___________________________________________

(наименование населенного пункта)

по состоянию на _________________

- 1. Дворовые территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество территорий: |  |  |
|  | всего | ед. |  |
|  | полностью благоустроенных* | ед. |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 1.3. | Количество МКД на территориях: |  |  |
|  | всего | ед. |  |
|  | на благоустроенных территориях | ед. |  |
| 1.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 1.5. | Численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. человек |  |
| 1.6. | Доля населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения в населенном пункте | % |  |
| 1.7. | Площадь территорий |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 1.8. | Количество и площадь площадок на дворовых территориях: |  |  |
|  | детская площадка | ед. /кв. м |  |
|  | спортивная площадка | ед. /кв. м |  |
|  | контейнерная площадка (выделенная) | ед. /кв. м |  |

- 2. Общественные территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Количество территорий, всего | ед. |  |
|  | из них: |  |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | ед. |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | ед. |  |
| 2.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, всего | ед. |  |
|  | из них: |  |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) |  |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) |  |  |
| 2.3. | Доля благоустроенных территорий от общего количества общественных территорий | % |  |
| 2.4. | Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек |  |
| 2.5. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий | тыс. человек |  |
| 2.6. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий** | % |  |
| 2.7. | Площадь территорий, всего | кв. м |  |
|  | из них: |  |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.8. | Площадь благоустроенных территорий, всего | кв. м |  |
|  | из них: |  |  |
|  | территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) | кв. м |  |
|  | наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. м |  |
| 2.9. | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | ед. |  |
| 2.10. | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | кв. м |  |
| 2.11. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м на 1 жителя |  |

- 3. Территории индивидуальной жилой застройки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Площадь территорий застройки индивидуальными жилыми строениями: |  |  |
|  | общая площадь | кв. м |  |
|  | площадь благоустроенных территорий | кв. м |  |
| 3.2 | Доля благоустроенных территорий | % |  |
| 3.3 | Доля территорий с индивидуальными жилыми строениями, внешний вид которых соответствует правилам благоустройства | % |  |

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, набором необходимой мебели, озеленением.

** Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более пяти минут.

Приложение №7

к подпрограмме

«Благоустройство дворовых

и общественных территорий»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке информирования населения МО «Островский район» о ходе

выполнения Муниципальной программы Островского района

"Формирование современной городской среды", в том числе

о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству

общественных территорий и дворовых территорий в рамках

государственной программы

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования населения МО «Островский район» о ходе выполнения Муниципальной программы Островского района "Формирование современной городской среды" (далее - муниципальная программа района), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы области.

2. Информирование населения МО «Островский район» о ходе выполнения государственной программы области, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы области, осуществляет Комитет по строительству и городскому хозяйству Администрации Островского района (далее - Комитет).

3. Информирование населения МО «Островский район» о ходе выполнения государственной программы области, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках государственной программы области, осуществляется путем:

1) размещения не реже одного раза в месяц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в социальных сетях Комитета новостей о реализации мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях области, а также, по мере необходимости - комментариев и разъяснений Комитета по обращениям граждан в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий;

2) размещения и своевременной актуализации на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ostrov.reg60.ru) информации:

а) об изменениях, вносимых в муниципальную программу района и в принятые в соответствии с муниципальной программой района нормативные правовые акты;

б) плана реализации муниципальной программы района;

в) ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы района;

г) адресных перечней благоустроенных общественных и дворовых территорий;

д) перечня проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

_______

Приложение 1

к муниципальной программе Островского района

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

«Островский район» на 2018 – 2030 годы»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Благоустройство участка площади и сквера Кл. Назаровой в г. остров Псковской области «Блики времени города остров» | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе Островского района

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Островский район» на 2018 – 2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Островский район» на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |  |
| 1.1 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Финансовое управление Администрации Островского района, Администрация Островского района | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 2018 - 2 ед. 2019 – 0 ед. 2020– 3 ед. 2021– 2 ед. 2022– 0 ед. 2023– 0 ед. 2024– 0 ед. |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий | Финансовое управление Администрации Островского района, Администрация Островского района | 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 2018 - 1 ед. 2019 – 1 ед. 2020– 1 ед. 2021– 2 ед. 2022– 3 ед. 2023– 2 ед. 2024– 1 ед. |

Приложение 3

к муниципальной программе Островского района

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Островский район» на 2018 – 2030 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Островский район» на 2018 – 2030 годы»; Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | всего, в том числе: | Всего, тыс. руб. | 10930,290 | 8717,272 | 8038,697 | 14285,986 | 84369,018 | 7497,139 | 6453,81 | 140292,361 |
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 843,69018 | 74,978 | 64,474 | 1402,92361 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 10165,200 | 8630,099 | 7958,310 | 14143,126 | 83525,32782 | 7422,161 | 6382,88 | 138227,098 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Администрация Островского района Финансовое управление Администрации Островского района | Всего, тыс. руб. | 10930,290 | 8717,272 | 8038,697 | 14285,986 | 7419,018 | 7497,139 | 6453,81 | 63345,199 |
|  |  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (субсидии) | 109,302 | 87,173 | 80,386 | 142,860 | 74,191 | 74,978 | 64,474 | 633,364 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 10165,200 | 8630,099 | 7958,310 | 14143,126 | 7344,827 | 7422,161 | 6382,88 | 63978,563 |
| 1.2 | Благоустройство участка площади и сквера Кл. Назаровой в г. Остров псковская область «Блики времени города Остров» -при реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года | Администрация Островского района Финансовое управление Администрации Островского района | Всего, тыс. руб. |  |  |  |  | 72450,00 |  |  | 72450,000 |
|  |  |  | бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 72450,0 |  |  | 72450,0 |
| 1.3 | Благоустройство отдельной общественной территории в 2022 году: г. Остров, детский игровой комплекс в Детском парке | Администрация Островского района Финансовое управление Администрации Островского района | Всего, тыс. руб. |  |  |  |  | 4500,000 |  |  | 4500,000 |
|  |  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет (субсидии) |  |  |  |  | 4455,0 |  |  | 4455,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |