**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа Островского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 81.

Цель Программы:

Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории, повышение доступности жилья для жителей муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание условий для улучшения жилищных условий граждан.

2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

3. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.

4. Повышение уровня благоустройства муниципального образования.

5. Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

1.1. ОМ - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

1.2. ОМ - Ликвидация несанкционированных свалок, оборудование контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

1.3. ОМ - Содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации и водопроводных кюветов».

1.4. ОМ - Функционирование общественных бань.

2. ПП - Благоустройство муниципального образования.

2.1. ОМ - Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

2.2. ОМ - Благоустройство территории муниципального образования.

2.3. ОМ - Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

3. ПП - Жилище.

3.1. ОМ - Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

3.2. ОМ - Содержание муниципального жилищного фонда».

3.3. ОМ - Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

4. ПП - Формирование комфортной городской среды.

4.1. ОМ - Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 2 целевых показателя муниципальной программы выполнены, 1 показатель – выполнен со снижением по объективным причинам.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил (по состоянию на 31.12.2024) – 1 659 151 975,04 руб., кассовое исполнение за 2024 год – 1 589 744 340,91 руб., что составляет 95,82 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2024 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 54.

- Постановление Администрации Островского района от 13.02.2024 № 124.

- Постановление Администрации Островского района от 25.03.2024 № 240.

- Постановление Администрации Островского района от 07.05.2024 № 367.

- Постановление Администрации Островского района от 23.05.2024 № 424.

- Постановление Администрации Островского района от 03.07.2024 № 543.

- Постановление Администрации Островского района от 25.07.2024 № 612.

- Постановление Администрации Островского района от 03.10.2024 № 805.

- Постановление Администрации Островского района от 03.12.2024 № 951.

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2025 № 57.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2024 год муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

04.03.2025

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»** | | | | | | |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,00 | 19,10 | 477,50 | положительное отклонение |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах | м2 | 50000,00 | 41712,10 | 83,42 | отклонение по объективным причинам (капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в соответствии с «Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» и зависит от собираемости взносов на капитальный ремонт) |
| 3. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 57,00 | 57,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | |
| 1. | Количество населенных пунктов, в которых оказывается услуга по содержанию объектов водоснабжения и капитальному ремонту аварийной водопроводной сети | ед. | 460,00 | 460,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| **Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | ед. | 1,00 | 4,00 | 400,00 | положительное отклонение |
| 2. | Площадь обслуживаемых мест общего пользования | га | 6,95 | 6,95 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| **Подпрограмма «Жилище»** | | | | | | |
| 1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 4,00 | 19,10 | 477,50 | положительное отклонение |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах | м2 | 50000,00 | 41712,10 | 83,42 | отклонение по объективным причинам (капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в соответствии с «Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014-2043 годы» и зависит от собираемости взносов на капитальный ремонт) |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»** | | | | | | |
| 1.1.1. | Расходы на содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения сельских поселений, капитальный ремонт аварийной водопроводной сети сельских поселений | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.2. | Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.3. | Субсидии из бюджета муниципального района «Островский район» муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям Островского района на возмещение расходов, связанных с приобретением автотранспортных средств, спецтехники и прочего оборудования | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.4. | Расходы на приобретение автотранспортных средств, спецтехники и прочего оборудования | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.5. | Содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения, финансовое возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования и снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.6. | Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.7. | Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.8. | Иные межбюджетные трансферты на расходы, связанные с проведением мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения в границах поселения | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.9. | Субсидии на компенсацию недополученных доходов по оказанию банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.10. | Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.11. | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета района | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.12. | Расходы на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.13. | Расходы на содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации и водопроводных кюветов»** | | | | | | |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.3. | **Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок, оборудование контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов»** | | | | | | |
| 1.3.1. | Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.4. | **Основное мероприятие «Функционирование общественных бань»** | | | | | | |
| 1.4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2. | **Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования»** | | | | | | |
| 2.1.1. | Субсидии на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.2. | Субсидии на мероприятия по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Благоустройство муниципального образования»** | | | | | | |
| 2.2.1. | Обслуживание уличного освещения | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.2. | Мероприятия по озеленению территорий | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.3. | Организация и содержание мест захоронения | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.4. | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.6. | Расходы на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории района | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.7. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив по итогам конкурса (проект ТОС «Правый берег» | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.8. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив по итогам конкурса (проект ТОС «Шаг в будущее") | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.9. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Счастье детям, радость старикам») | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.10. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Счастье детям, радость старикам») | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.11. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Не плаваем») | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.12. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Не плаваем») | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.13. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Безопасная дорога») | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.14. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Безопасная дорога») | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.15. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.16. | Субсидии поселениям на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2.17. | Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории сельских поселений | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"»** | | | | | | |
| 2.3.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.3.2. | Расходы, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие мероприятий) |
| 3. | **Подпрограмма «Жилище»** | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»** | | | | | | |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда»** | | | | | | |
| 3.2.1. | Расходы, связанные с содержанием незаселенного муниципального жилищного фонда | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.3. | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | | | | | | |
| 3.3.1. | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территории» | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие мероприятий) |
| 3.3.2. | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств областного бюджета | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие мероприятий) |
| 4. | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"»** | | | | | | |
| 4.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Реализация мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования»** | **Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района** | **1 659 151 975,04** | **1 659 151 975,04** | **1 589 744 340,91** | **95,82** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 612 641 749,91 | 1 612 641 749,91 | 1 544 006 147,89 | 95,74 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 608 852 346,91 | 1 608 852 346,91 | 1 540 216 744,89 | 95,73 |
| 1.1.1. | Расходы на содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения сельских поселений, капитальный ремонт аварийной водопроводной сети сельских поселений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 100,00 |
| 1.1.2. | Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 8 491 307,12 | 8 491 307,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Субсидии из бюджета муниципального района «Островский район» муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям Островского района на возмещение расходов, связанных с приобретением автотранспортных средств, спецтехники и прочего оборудования | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 835 160,00 | 6 835 160,00 | 6 835 160,00 | 100,00 |
| 1.1.4. | Расходы на приобретение автотранспортных средств, спецтехники и прочего оборудования | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 186 609,36 | 1 186 609,36 | 1 186 609,36 | 100,00 |
| 1.1.5. | Содержание, устройство наружных систем водоснабжения и водоотведения, финансовое возмещение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования и снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00 |
| 1.1.6. | Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 154 145 130,40 | 1 154 145 130,40 | 1 136 420 175,55 | 98,46 |
| 1.1.7. | Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 371 584 783,03 | 371 584 783,03 | 331 165 442,98 | 89,12 |
| 1.1.8. | Иные межбюджетные трансферты на расходы, связанные с проведением мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населения в границах поселения | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 100,00 |
| 1.1.9. | Субсидии на компенсацию недополученных доходов по оказанию банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 1.1.10. | Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты муниципальной собственности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 44 595 760,00 | 44 595 760,00 | 44 595 760,00 | 100,00 |
| 1.1.11. | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета района | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
| 1.1.12. | Расходы на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Расходы на содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 945 597,00 | 945 597,00 | 945 597,00 | 100,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Содержание, ремонт и обслуживание ливневой канализации и водопроводных кюветов» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 254 403,00 | 254 403,00 | 254 403,00 | 100,00 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 254 403,00 | 254 403,00 | 254 403,00 | 100,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Ликвидация несанкционированных свалок, оборудование контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов" | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 | 100,00 |
| 1.3.1. | Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 | 100,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Функционирование общественных бань" | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 1.4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство муниципального образования» | Финансовое управление Администрации Островского района | 30 012 955,05 | 30 012 955,05 | 29 467 478,17 | 98,18 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Финансовое управление Администрации Островского района | 924 558,00 | 924 558,00 | 924 558,00 | 100,00 |
| 2.1.1. | Субсидии на проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципального образования | Финансовое управление Администрации Островского района | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 2.1.2. | Субсидии на мероприятия по ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | Финансовое управление Администрации Островского района | 774 558,00 | 774 558,00 | 774 558,00 | 100,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство муниципального образования» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 28 389 214,63 | 28 389 214,63 | 27 930 737,75 | 98,39 |
| 2.2.1. | Обслуживание уличного освещения | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 563 000,00 | 6 563 000,00 | 6 104 817,20 | 93,02 |
| 2.2.2. | Мероприятия по озеленению территорий | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 839 641,00 | 1 839 641,00 | 1 839 641,00 | 100,00 |
| 2.2.3. | Организация и содержание мест захоронения | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 418 598,11 | 1 418 598,11 | 1 418 598,11 | 100,00 |
| 2.2.4. | Осуществление прочих мероприятий по благоустройству | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 7 456 416,87 | 7 456 416,87 | 7 456 416,87 | 100,00 |
| 2.2.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | 2 047 000,00 | 100,00 |
| 2.2.6. | Расходы на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории района | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 1 724 705,92 | 99,98 |
| 2.2.7. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив по итогам конкурса (проект ТОС «Правый берег» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 2.2.8. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив по итогам конкурса (проект ТОС «Шаг в будущее") | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 2.2.9. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Счастье детям, радость старикам») | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 100,00 |
| 2.2.10. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Счастье детям, радость старикам») | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2.2.11. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Не плаваем») | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 395 010,00 | 395 010,00 | 395 010,00 | 100,00 |
| 2.2.12. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Не плаваем») | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00 |
| 2.2.13. | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Безопасная дорога») | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 395 010,00 | 395 010,00 | 395 010,00 | 100,00 |
| 2.2.14. | Софинансирование расходов на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив (проект ТОС «Безопасная дорога») | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00 |
| 2.2.15. | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 941 558,65 | 3 941 558,65 | 3 941 558,65 | 100,00 |
| 2.2.16. | Субсидии поселениям на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | Финансовое управление Администрации Островского района | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 2.2.17. | Расходы на обеспечение мероприятий по благоустройству территории сельских поселений | Финансовое управление Администрации Островского района | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 699 182,42 | 699 182,42 | 612 182,42 | 87,56 |
| 2.3.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 612 182,42 | 612 182,42 | 612 182,42 | 100,00 |
| 2.3.2. | Расходы, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Жилище» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 10 043 462,27 | 10 043 462,27 | 9 816 907,04 | 97,74 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 9 416 246,75 | 9 416 246,75 | 9 416 246,75 | 100,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 9 416 246,75 | 9 416 246,75 | 9 416 246,75 | 100,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального жилищного фонда» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 400 660,29 | 400 660,29 | 400 660,29 | 100,00 |
| 3.2.1. | Расходы, связанные с содержанием незаселенного муниципального жилищного фонда | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 400 660,29 | 400 660,29 | 400 660,29 | 100,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 226 555,23 | 226 555,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территории» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 224 289,68 | 224 289,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2. | Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств областного бюджета | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 265,55 | 2 265,55 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 453 807,81 | 6 453 807,81 | 6 453 807,81 | 100,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 453 807,81 | 6 453 807,81 | 6 453 807,81 | 100,00 |
| 4.1.1. | Реализация программ формирования современной городской среды | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 453 807,81 | 6 453 807,81 | 6 453 807,81 | 100,00 |