Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Развитие транспортного обслуживания на территории муниципального образования»

за 2024 год

Муниципальная программа Островского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 82.

Цель Программы:

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании.

1.1. ОМ - Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании.

1.2. ОМ - Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании.

1.3. ОМ - Реализация федерального проекта «Дорожная сеть».

1.4. ОМ - Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к ним.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. Все показатели муниципальной программы выполнены.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил (по состоянию на 31.12.2024) – 111 463 402,99 руб., кассовое исполнение за 2024 год – 92 443 870,22 руб., что составляет 82,94 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2024 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 53.

- Постановление Администрации Островского района от 13.02.2024 № 119.

- Постановление Администрации Островского района от 25.03.2024 № 241.

- Постановление Администрации Островского района от 07.05.2024 № 369.

- Постановление Администрации Островского района от 03.07.2024 № 544.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2024 год муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму									О.В.Кусницына

05.03.2025

Приложение 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % (*) | Причины отклонения (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 15,30 | 58,90 | 384,97 | положительное отклонение |
| 2. | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасности и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км. | 1,30 | 1,67 | 128,31 | положительное отклонение |
| 3. | Площадь отремонтированных дорог для создания условий безопасности движения автомобильного транспорта | кв. м. | 7800,00 | 12215,80 | 156,61 | положительное отклонение |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 15,30 | 58,90 | 384,97 | положительное отклонение |
| 2. | Протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасности и бесперебойного движения автомобильного транспорта | км. | 1,30 | 1,67 | 128,46 | положительное отклонение |
| 3. | Площадь отремонтированных дорог для создания условий безопасности движения автомобильного транспорта | кв. м. | 7800,00 | 12215,80 | 156,61 | положительное отклонение |

Приложение 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % (*) | Причины отклонения (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них по переданным полномочиям | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.2. | Софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности из местного бюджета | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация федерального проекта "Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.4. | Основное мероприятие «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к ним» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Расходы муниципального образования на приобретение дорожной техники | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.4.2. | Расходы на софинансирование субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |

Приложение 3

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Бюджет МО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 111 463 402,99 | 111 463 402,99 | 92 443 870,22 | 82,94 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 111 463 402,99 | 111 463 402,99 | 92 443 870,22 | 82,94 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 51 986 618,77 | 51 986 618,77 | 33 071 736,00 | 63,62 |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 35 823 086,89 | 35 823 086,89 | 21 277 720,00 | 59,40 |
| 1.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них по переданным полномочиям | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 16 163 531,88 | 16 163 531,88 | 11 794 016,00 | 72,97 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 25 110 521,96 | 25 110 521,96 | 25 110 521,96 | 100,00 |
| 1.2.1. | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 24 859 416,74 | 24 859 416,74 | 24 859 416,74 | 100,00 |
| 1.2.2. | Софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности из местного бюджета | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 251 105,22 | 251 105,22 | 251 105,22 | 100,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Реализация федерального проекта "Дорожная сеть» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 27 496 262,26 | 27 496 262,26 | 27 496 262,26 | 100,00 |
| 1.3.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 27 496 262,26 | 27 496 262,26 | 27 496 262,26 | 100,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к ним» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | 6 765 350,00 | 98,48 |
| 1.4.1. | Расходы муниципального образования на приобретение дорожной техники | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 6 801 300,00 | 6 801 300,00 | 6 697 696,50 | 98,48 |
| 1.4.2. | Расходы на софинансирование субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 68 700,00 | 68 700,00 | 67 653,50 | 98,48 |