#### Псковская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2019г. № 170

г. Остров

принято на 27 сессии

Собрания депутатов Островского района

шестого созыва

О  ходе выполнения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

предприятий и организаций социальной сферы города

и района к работе в отопительном периоде  2019-2020 годов.

О мероприятиях, выполняемых в рамках

благоустройства ГП «Остров».

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов, в  соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, заслушав и обсудив информацию Администрации Островского района о ходе  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к отопительному периоду  2019-2020 годов, руководствуясь ст. ст. 16, 20, 32 Устава муниципального образования «Островский район», Собрание депутатов Островского района

Р Е Ш И Л О:

1. Принять информацию Администрации Островского района «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде  2019-2020 годов» к сведению, согласно приложению № 1.

2. Принять информацию Администрации Островского района о мероприятиях, выполняемых в рамках благоустройства ГП «Остров» к сведению, согласно приложению № 2.

Председатель Собрания депутатов

Островского района							А.М. Обризан

Глава Островского района		 				Д.М. Быстров

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Островского района

от ___________ № ______

Информация о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде  2019-2020 годов

Подготовка объектов и предприятий ЖКХ осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Островского района от 19.06.2019 № 449 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов».

В рамках данного Постановления утверждены составы межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов:

- по проверке готовности потребителей тепловой энергии;

- по проверке готовности теплоснабжающих организаций.

Проверка готовности к ОС потребителей ТЭ осуществляется с 01.09.2019 по 15.09.2019. По результатам указанной проверки на всех потребителей ТЭ  (273 объекта) будут составлены Акты проверки готовности к ОП и выданы Паспорта готовности к ОП.

С 01.09.2019 межведомственной комиссией по подготовке и прохождению отопительного периода 2019-2020 годов по проверке готовности потребителей тепловой энергии осуществляется проверка объектов потребителей ТЭ – 297 объектов.

По результатам указанной проверки комиссией выданы 271 паспорта готовности к ОС на объекты (потребителей) ТЭ и 14 актов проверки готовности к ОС с выводами комиссии по итогам проведения проверки готовности к ОП о готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

До настоящего времени 4 потребителям ТЭ не выдан акт проверки готовности к ОП по причине не предоставления в комиссию документов, указанных в п. 16 главы  IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103:

- 21-я пожарная часть (г. Остров) ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области»,

- ГКУ ПО «Областной центр занятости населения»,

- Межрайонная ИФНС России № 5 по Псковской области,

- ГБУК «Военно-исторический музей-заповедник».

Проверка готовности к ОС теплоснабжающих организаций осуществляется в сроки: с 01.09.2019 по 01.11.2019. По результатам данной проверки комиссией будут проверены следующие теплоснабжающие организации:

1. МУП «Островские тепловые сети», 27 котельных;

2. ООО «Газпром теплоэнерго Псков», 1 котельная;

3. Великолукский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (ДТВУ-2), 1 котельная;

4. Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 14 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу» Минобороны России, 2 котельные;

5. Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 7 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по РВСН (ЖКС № 7), 1 котельная.

На все 32 котельные также будут составлены акты и паспорта готовности к ОС.

В целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду уполномоченным органом Ростехнадзором муниципальное образование «Островский район» должно быть проверено - не позднее 15 ноября.

Проверка муниципального образования «Островский район» осуществляется по графику уполномоченного органа Ростехнадзора.

МУП «ЖКХ» Островского района

Подготовка котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей проводится согласно утвержденному Плану мероприятий подготовки МУП «ЖКХ» Островского района  к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Предметом деятельности МУП «ЖКХ» района является оказание услуг по теплоснабжению, обеспечению потребителей (населения, сторонних организаций, соц.сферы, сельских поселений) питьевой водой, прием стоков в канализационную сеть и очистка сточных вод.

В хозяйственном ведении предприятия находятся:

- 27 котельных (85% от общего числа котельных в районе), из них: 3 работают на газовом топливе, 1 – на древесной щепе, 3 – на древесных гранулах (пеллетах), для остальных котельных топливом является уголь/дрова;

- 32,13 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении);

- 3 ЦТП (центральных тепловых пункта для нагрева горячей воды);

- 1 ПНС (повысительная насосная станция для  повышения давления на  микрорайон по ул. Пригородная);

- 77 артезианских скважин из них 19 расположены в городе, остальные на селе;

- 125,6 км сетей водопровода;

- 43 км канализационных сетей;

- 3 очистных сооружений канализации;

- 5 канализационно-насосных станций.

Предприятием заключен и исполняется договор по обслуживанию и ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения в жилом микрорайоне «Строитель» с ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Из общего объема предоставляемых услуг 73 % предоставляется населению, 22 % – учреждениям социальной сферы, 5 % – прочим потребителям.

По результатам анализа прохождения предыдущего  отопительного сезона предприятием были разработаны первоочередные мероприятия, составлены планы текущего и капитального ремонтов, план работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. Данные Планы направлены в Администрацию Островского района для контроля выполнения мероприятий.

В ходе подготовки объектов к отопительному периоду в весенне-летний период 2019 года предприятием были выданы предписания потребителям тепловой энергии для подготовки своих систем теплопотребления  к отопительному сезону. Выполнение о подписании  (не подписании) актов готовности  (актов промывки системы) находятся  в ведении назначенных специалистов предприятия.

В соответствии с планами мероприятий выполнены следующие ремонты на объектах предприятия:

- Котельная № 1 (центральная):

- произведена замена подпиточного насоса,

- замена трубной системы  сетевогопароводяного-подогревателя,

- произведена замена электродвигателя на вентиляторе.

Заключен договор на поставку щита автоматики безопасности для котла. В ближайшее время ожидается поставка щита, монтаж и наладка.

- Котельная № 2 (д/ № 5):

- замена пластинчатых водоподогревателей.

- Котельная № 4 (Остров 2):

- замена основной запорной арматуры,

- замена трубной системы  сетевого пароводяного подогревателя,

- выполнена наладка автоматики котла № 3.

- Котельная № 5 (Гороховое Озеро):

- произведен монтаж оборудования по автоматическому регулированию подачи горячей воды.

Выполнен  монтаж установки добавки комплексона для предотвращения  образования отложений солей кальция и магния.

- Котельная № 9 (Карпово): выполнен частичный ремонт кровли.

- Котельная № 10  (Городище):

-  произведена замена сетевого насоса.

Выполнен частичный ремонт кровли.

- Котельная № 11 ( Малая Губа): – произведена замена котла.

- Котельная № 13 (РОВД): – выполнен частичный ремонт кровли.

- Котельная № 14 (Воронцово):  - произведена замена котла КВТС.

- Котельная № 16 (ПМК): – произведена замена котла.

- Котельная № 12 (Елены): – произведен монтаж вентилятора.

На всех котельных проведен текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, автоматики.

На центральных тепловых пунктах проведен технический регламент оборудования (чистка подогревателей, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, проведено тестирование приборов автоматики).

На повысительной насосной станции проведен технический регламент оборудования (ревизия запорной арматуры, насосов, электрооборудования).

На тепловых сетях проведены шурфовки проблемных участков, выполнены гидравлические испытания сетей. По состоянию на 25.09.2019 произведена замена 0,444 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении).

На все работы составлены акты для предъявления в комиссию по подготовке к отопительному сезону Администрации Островского района и комиссию Ростехнадзора.

На ОСК 1  (город) на  производственном здании  произведена полная замена кровли, произведен монтаж котла в котельной.

Начаты работы по замене трубной системы трубопроводов подачи воздуха в аэротенки.

На ОСК (Крюки) произведен ремонт 2 иловых насосов, заменены лотки от песколовок до песковой емкости, запущена в работу иловая площадка.

На КНС (Крюки) произведена чистка приемного отделения КНС от ила, заменены перекрытия отстойников в колодцах.

Проведена замена насосов на  скважинах в Воронцово, Елины, Дуловка, Захаркино, Шики, Оловяшкино, Гораи, Демешкино.

Произведен монтаж частотных преобразователей  на скважинах в             д. Заборовье, Карпово, Подмогилье, Боровские, Городище, Рубилово.

Произведен монтаж датчиков преобразования давления на скважинах в д. Оловяшкино, Карпово, Городище, Заборовье, Нефедино.

Произведен монтаж аппарата управления датчиков управления жидкости  на КНС1 и ОСК.

На всех объектах водоснабжения проведена ревизия электрооборудования, запорной арматуры, насосного оборудования.

На предприятии проведена  специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) персонала, аттестация (проверка знаний) персонала.

Заключен договор с геологом и ведутся работы по оформлению Лицензии на пользование недрами.

Заключен договор и проводятся необходимые экспертизы промышленной безопасности по диагностированию оборудования котельных, дымовых труб котельных № 1, № 4.

Предприятию на новый отопительный сезон по фактически сложившимся ценам необходимо приобрести топливо в следующем размере:

Дрова: 3600 куб.м.

Уголь: 3500 т.

Щепа: 2340 куб.м

Газ: 11 000 тыс. куб.м

Пеллеты: 60 т.

Заключены договора на поставку топлива: угля, щепы, древесных гранул, дров.

По состоянию на 20.09.2019 г. в наличии:

уголь – 90 т (на складе  Гортопсбыта -  300 т),

дрова – 1200 куб.м,

щепа  - 40 куб.м,

мазут -  317 т (используется как резервное топливо).

Управляющие компании и товарищества собственников жилья

ООО «Дом-сервис», ООО «Жилсервис»,  ТСЖ «Молодежный», ТСЖ «Шумейко», ТСЖ «Успех»,  выполняют работы по текущему  ремонту жилого фонда  по статье  «Содержание».

Подготовка жилищного фонда осуществляется в соответствии с утвержденными планами по подготовке многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

В соответствии с данными планами управляющие организации и ТСЖ выполняют текущий ремонт многоквартирных жилых домов.

Содержанием жилых домов блокированной застройки занимается МУП «ПЖРЭУ».

При подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях всеми организациями выполняются работы по ремонту сетей, оборудования, зданий.

Приложение 2

к решению Собрания депутатов

Островского района

от ___________ № ______

Информация о мероприятиях, выполняемых в рамках благоустройства

ГП «Остров».

- 1. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Реализация мероприятий национального проекта осуществляется Администрацией Островского района в соответствии с «Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Псковской области местному бюджету муниципального образования «Островский район»», заключенным с Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, а также в соответствии с Положением о порядке предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «БКАД», утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2019 № 117.

- Администрацией Островского района в 2019 году были заключены следующие муниципальные контракты:

- 1. Ремонт участка улицы Вл. Сергеева МК № 0157300000319000017001 от 15.04.2019, стоимость работ на сумму 2915229,91 руб., подрядная организация – ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения работ – до 01 октября 2019 года. В настоящее время работы полностью выполнены, приняты приемочной комиссией и оплачены.

- 2. Ремонт участка улицы Комсомольская МК № 0157300000319000014001 от 15.04.2019 на сумму  2290561,64 руб., подрядная организация – ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения работ – до 01 октября 2019 года. В настоящее время работы полностью выполнены, приняты приемочной комиссией и оплачены.

- 3. Ремонт участка улицы К. Маркса  МК № 0157300000319000016001 от 22.04.2019 на сумму  6851954,69 руб., подрядная организация – ООО «ДорСтройСервис». Срок выполнения работ – до 01 октября 2019 года. В настоящее время работы полностью выполнены, приняты приемочной комиссией и оплачены.

- 4. Ремонт участка улицы Матвея Егорова, улицы Меркурьева МК № 0157300000319000015001 от 15.04.2019 на сумму  17230094 руб., подрядная организация – ООО «ДСПМК «Островская». Срок выполнения работ – до 01 октября 2019 года. В настоящее время на объекте ведутся строительные работы.

- Администрацией района используется программное обеспечение «Эталон», автоматизирующее функции документооборота, мониторинга и оперативного анализа ситуации, контроля качества строительных работ, организации деятельности сотрудников и оценки эффективности их работы.

- Также в целях контроля качества выполненных работ по поручению Губернатора области М.Ю. Ведерникова до приемки работ на улицах К.Маркса, Вл. Сергеева, Комсомольская независимой испытательной лабораторией ГБУ  ПО «Псковатодор» были отобраны и испытаны образцы верхнего слоя покрытия автомобильных дорог. Все испытанные образцы соответствуют заявленным параметрам.

- 2. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

- Реализация мероприятий национального проекта осуществляется Администрацией Островского района в соответствии с «Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Псковской области местному бюджету муниципального образования «Островский район»», заключенным с Комитетом по строительству и ЖКХ Псковской области на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на 2019 год в размере 8 717 272,0 руб.

С целью реализации мероприятий Программы  Администрацией Островского района 02.07.2019 с подрядной организацией АО «ДСУ-3»  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству городского парка в г. Острове Псковской области в 2019 году (2 часть) на сумму 3 897 378,0 руб.

Срок исполнения МК – до 01.11.2019 года.

В результате исполнения данного муниципального контракта в городском парке будут выполнены следующие работы:

-  снос и выкорчевка деревьев в количестве 94 шт.,

- выравнивание газонов с посевов трав,

- посадка кустарников «Гортензия» - 350 шт.

- устройство тротуаров из асфальтобетона и брусчатки

- установка малых архитектурных форм скамеек и урн – по 28 шт.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по сносу и выкорчевки аварийных, ветхих и больных деревьев, выравниванию газонов. Выполняются работы по установке скамеек, урн, уличных тренажеров.

Также Администрацией Островского района 02.07.2019 с подрядной организацией ООО «Электротренд»  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по освещению городского парка в г. Острове Псковской области в 2019 году (2 часть) на сумму 1 614 303,92 руб.

Срок исполнения МК – до 01.11.2019 года.

В результате исполнения данного муниципального контракта в городском парке будут выполнены следующие работы:

- освещение, установка фонарей

- электромонтажные работы.

В настоящее время работы выполнены, оформляется исполнительная документация.

В настоящее время Администрацией Островского района в рамках данного проекта заключен муниципальный контракт на ремонт фонтана с ООО «ИнтерьерСтройСервис».

3. Администрация Островского района исполняет полномочия по благоустройству ГП «Остров» в соответствии с Соглашением о передаче части полномочий между МО «Остров» и МО «Островский район» в пределах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ГП «Остров» в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Таким образом, Администрацией Островского района заключены следующие муниципальные контракты:

1. Выполнение работ по содержанию парков, скверов, тротуаров, мостов в городском поселении «Остров». Стоимость муниципального контракта на 2019 год  - 4 728 426 руб. Подрядная организация МУП ПЖРЭУ.

2. Выполнение работ по озеленению в городском поселении «Остров». Стоимость муниципального контракта на 2019 год – 1 765 000 руб. Подрядная организация - МУП ПЖРЭУ.

3. Выполнение работ по содержанию ливневой канализации на территории ГП «Остров». Стоимость муниципального контракта на 2019 год – 1 000 000  руб. Подрядная организация - МУП ПЖРЭУ.

3. Поставка малых архитектурных форм для установки в ГП «Остров». Стоимость контракта – 957 400 руб. Приобретенные малые архитектурные формы переданы для установки и содержания ООО «Жилсервис», ООО «Дом-Сервис», МУП ПЖРЭУ.