#### Псковская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  18.09.2020 № 246

г. Остров

принято на 38 сессии Собрания депутатов

Островского района шестого созыва

О  ходе выполнения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

предприятий и организаций социальной сферы города

и района к работе в отопительном периоде  2020-2021 годов.

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов, в  соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, заслушав и обсудив информацию Администрации Островского района о ходе  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к отопительному периоду  2020-2021 годов, руководствуясь ст. ст. 16, 20, 32 Устава муниципального образования «Островский район», Собрание депутатов Островского района

Р Е Ш И Л О:

1. Принять информацию Администрации Островского района «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде  2020-2021 годов» к сведению, согласно приложению № 1.

Председатель Собрания депутатов

Островского района							А.М. Обризан

ВрИП главы Островского района		 		     Ю.А. Колпинская

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Островского района

от 18.09.2020 № 246

Информация о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде  2020-2021 годов

Подготовка объектов и предприятий ЖКХ осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Островского района от 30.06.2020 № 454 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов».

В рамках данного Постановления утверждены составы межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2020-2021 годов:

- по проверке готовности потребителей тепловой энергии;

- по проверке готовности теплоснабжающих организаций.

Проверка готовности к ОС потребителей ТЭ осуществляется с 01.09.2020 по 15.09.2020. По результатам указанной проверки на всех потребителей ТЭ  (295 объекта) будут составлены Акты проверки готовности к ОП и выданы Паспорта готовности к ОП.

С 01.09.2020 межведомственной комиссией по подготовке и прохождению отопительного периода 2020-2021 годов по проверке готовности потребителей тепловой энергии осуществляется проверка объектов потребителей ТЭ – 295 объектов.

По состоянию на 11.09.2020 по результатам указанной проверки комиссией выданы 262 паспорта готовности к ОС на объекты (потребителей) ТЭ с выводами комиссии по итогам проведения проверки готовности к ОП о готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

До настоящего времени 33 потребителям ТЭ не выдан акт проверки готовности к ОП по причине не предоставления в комиссию документов, указанных в п. 16 главы  IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка готовности к ОС теплоснабжающих организаций осуществляется в сроки: с 01.09.2020 по 01.11.2020. По результатам данной проверки комиссией будут проверены следующие теплоснабжающие организации:

- МУП «ЖКХ» Островского района, 28 котельных,

- ООО «Газпром теплоэнерго Псков», 1 котельная,

- ЖКС № 14 (г. Псков) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ЗВО), 1 котельная (ул. Загородная, в/ч 424/4);

- ЖКС № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН, 1 котельная (г. Остров-3, передана в муниципалитет 29.05.2020);

- Великолукский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДТВУ-2), 1 котельная.

Всего 32 котельные.

На все 32 котельные также будут составлены акты и паспорта готовности к ОС.

17.08.2020 Северо-Западным управлением Ростехнадзора была осуществлена проверка ресурсоснабжающей организации – МУП «ЖКХ» Островского района.

По итогам проведения данной проверки на предприятии МУП «ЖКХ» Островского района выявлены нарушения в части оформления документации по подготовке к ОЗП, и выдано Предписание от 19.08.2020 № 41-2623-1143/Пр со сроком устранения выявленных нарушений до 20.10.2020.

В целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду уполномоченным органом Ростехнадзором муниципальное образование «Островский район» должно быть проверено - не позднее 15 ноября.

МУП «ЖКХ» Островского района

Подготовка котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей проводится согласно утвержденному Плану мероприятий подготовки МУП «ЖКХ» Островского района  к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Предметом деятельности МУП «ЖКХ» района является оказание услуг по теплоснабжению, горячему водоснабжению, обеспечению потребителей (населения, сторонних организаций, соц.сферы, сельских поселений) питьевой водой, прием стоков в канализационную сеть и очистка сточных вод.

В хозяйственном ведении МУП «ЖКХ» Островского района находятся:

- 28 котельных, из них:

3 (работает на природном газе),

1 (на древесном  щепе),

8 (на угле),

16 (на дровах).

- 3 ЦТП

- ПНС (повысительная насосная станция, расположенная по адресу: г. Остров, ул. К. Маркса);

- 32,13 км тепловых сетей  (в двухтрубном исчислении).

- 83 артезианских скважин;

- 124,089 км сетей водопровода;

- 42,7 км канализационных сетей;

- 3 очистных сооружений канализации;

- 5 канализационно-насосных станций.

- Из общего объема предоставляемых услуг 73 % предоставляется населению, 22 % – учреждениям социальной сферы, 5 % – прочим потребителям.

Предприятием заключен и исполняется договор по обслуживанию и ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения в жилом микрорайоне «Строитель» с ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Из общего объема предоставляемых услуг 73 % предоставляется населению, 22 % – учреждениям социальной сферы, 5 % – прочим потребителям.

По результатам анализа прохождения предыдущего  отопительного сезона предприятием были разработаны первоочередные мероприятия, составлены планы текущего и капитального ремонтов, план работ по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов. Данные Планы направлены в Администрацию Островского района для контроля выполнения мероприятий.

В ходе подготовки объектов к отопительному периоду в весенне-летний период 2020 года предприятием были выданы предписания потребителям тепловой энергии для подготовки своих систем теплопотребления  к отопительному сезону. Выполнение о подписании  (не подписании) актов готовности  (актов промывки системы) находятся  в ведении назначенных специалистов предприятия.

В соответствии с планами мероприятий МУП «ЖКХ» проведена чистка поверхностей нагрева котлов, экономайзеров, ревизия запорной арматуры, оборудования ХВО, электрооборудования, насосов, мазутного и газового хозяйства, оборудования топливоподачи, чистка подогревателей на ЦТП и котельных.

На всех котельных проведен текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, автоматики.

На центральных тепловых пунктах проведен технический регламент оборудования (чистка подогревателей, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, проведено тестирование приборов автоматики).

На повысительной насосной станции проведен технический регламент оборудования (ревизия запорной арматуры, насосов, электрооборудования).

На тепловых сетях проведены шурфовки проблемных участков, выполнены гидравлические испытания сетей.

На все работы составлены акты для предъявления в комиссию по подготовке к отопительному сезону Администрации Островского района и комиссию Ростехнадзора.

На всех объектах водоснабжения проведена ревизия электрооборудования, запорной арматуры, насосного оборудования.

На предприятии проведена  специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) персонала, аттестация (проверка знаний) персонала.

В настоящее время подготовлено для работы в зимних условиях (в соответствии с формой федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»):

- 28 котельных из 29 или 96,5 %;

- 27,098 км тепловых сетей из 37,253 или 73 %;

- 0,25 км ветхих тепловых сетей из 0,265 км или 94,3 %;

- 3 ЦТП из 3 ЦТП или 100 %;

- 1 водозаборов из 2 или 50 %;

- 3 насосных станции водопровода из 5 или 60 %;

- 119,1 км водопроводной сети из 124,089 км или 96 %;

- 1,184 км ветхих сетей водопровода из 1,184 км или 100 %;

- 4 канализационных насосных станций из 5 или 80 %;

- 2 очистные сооружения канализации из 3 или 67 %;

- 40,3 км канализационных сетей из 42,7 км или 94 %;

- 0 км ветхих канализационных сетей из 0,2 км или 0 %.

Всего 31,0 км ветхих канализационных сетей;

- 0,127 тыс.ед. жилищного фонда из 0,131 тыс.ед. или 97 %, в т.ч. 0,007 тыс.ед. муниципального жилфонда из 0,011 тыс.ед. (запланированных к подготовке) или 64 %. Всего 0,600  тыс.ед.

Закупка топливных ресурсов осуществляется на основании Положения «О закупке товаров, работ, услуг» для нужд МУП «ЖКХ» Островского района.

Предприятию на новый отопительный сезон по фактически сложившимся ценам необходимо приобрести топливо в следующем размере:

Дрова: 4400 куб.м.

Уголь: 3500 т.

Щепа: 2340 куб.м

Газ: 11,145 млн. куб.м

Пеллеты: 60 т.

Так, для МУП «ЖКХ» Островского района поставку топливно-энергетических ресурсов осуществляют:

Уголь:

– ООО «СибирьЭнергоресурс» в количестве 3500 тонн.

По состоянию на 09.09.2020 в наличии на котельных МУП «ЖКХ» Островского района 680 т (нормативный запас – 733 т, суточный расход 2 т, запас топлива на 340 суток).

В настоящее время в адрес предприятия отправлено 140 т угля, ориентировочная дата поступления 20.09.2020.

Дрова:

– ООО «Клен» в количестве 360 пл.куб.м.;

– ИП Тихонов Ю. Р. в количестве 600 пл.куб.м.;

– ИП Синокоп А. Е. в количестве 360 пл.куб.м.

По состоянию на 09.09.2020 в наличии у МУП «ЖКХ» Островского района 1670 пл.куб.м. (нормативный запас – 1054 пл.куб.м, суточного расхода нет).

Щепа:

МУП «ЖКХ» Островского района 10.09.2020 размещен запрос котировок на поставку щепы в количестве 2340 пл.куб.м.

Пеллеты:

МУП «ЖКХ» Островского района в сентябре 2020 года планирует размещать запрос котировок на поставку пеллетов.

Мазут:

В наличии 317 т., используется как резервное топливо на котельных МУП «ЖКХ» Островского района № 1 и № 4.

Муниципальному образованию «Островский район» на 2020-2021 г.г. предоставлена финансовая поддержка за счет средств ГК – ФСР ЖКХ (далее – Фонд) на следующие мероприятия:

- Модернизация котельной № 1 МУП «ЖКХ» Островского района, расположенной по адресу: г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1:

Стоимость  мероприятий по модернизации котельной № 1 составляет 26 043 000 рублей, из них:

- 15 625 800 руб. средства Фонда,

- 5 208 600 руб. средства местного бюджета,

- 5 208 600 руб. внебюджетные средства (средства предприятия);

- Модернизация котельной № 4 МУП «ЖКХ» Островского района, расположенной по адресу: г. Остров, ул. Луговая, д. 1-а:

Стоимость  мероприятий по модернизации котельной № 4 составляет 18 016 000 рублей, из них:

- 10 809 600 руб. средства Фонда,

- 3 603 200 руб. средства местного бюджета,

- 3 603 200 руб. внебюджетные средства (средства предприятия).

Итого стоимость данных мероприятий составляет 44 059 000 рублей, из них:

- 26 435 400 руб. средства Фонда,

- 8 811 800 руб. средства местного бюджета,

- 8 811 800 руб. внебюджетные средства (средства предприятия).

В рамках данного проекта на котельных № 1,4 будет произведен монтаж новых котлов для создания запаса мощности.

Предприятием МУП «ЖКХ» заключен муниципальный контракт с ООО «Энергетическая компания «Маяк» на выполнение работ по модернизации котельной № 1.

Срок выполнения работ по модернизации котельной № 1 – до 01.11.2020.

Кроме того, по результатам электронного аукциона у МУП «ЖКХ» Островского района по данному контракту на 2020 год образовалась экономия денежных средств в размере 5 675 524,79 руб., в т. ч.:

- 3 405 314,87 руб. (60%) средства Фонда,

- 1 135 104,96 руб. (20 %)  средства местного бюджета,

- 1 135 104,96 руб. (20 %) внебюджетные средства (средства предприятия).

За счет средств экономии МУП «ЖКХ» Островского района планирует выполнить следующие мероприятия на котельной № 1:

- замена сетевых насосов,

- замена питательных насосов,

- установка системы частотного регулирования на дымосос,

- замена теплообменников на пластинчатые,

- замена подпиточных насосов с частотным регулированием и установкой клапана регулирования.

В целях организации теплоснабжения объектов военного городка Остров-3 Администрацией Островского района выполнены следующие мероприятия:

ООО «Теплый Остров» 22.04.2020 направило в Администрацию Островского района предложение с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении финансирования строительства и эксплуатации блочно-модульной котельной на природном газе.

Рабочая группа по рассмотрению предложения лица, выступившего с инициативой о заключении концессионного соглашения, признала возможным заключение такого соглашения с ООО «Теплый Остров» на согласованных условиях, о чем подписан Протокол № 1 от 27.04.2020.

На основании данного протокола издано Постановление Администрации Островского района «О возможности заключения концессионного соглашения  о финансировании, создании и эксплуатации блочно-модульной котельной в МО «Островский район» № 281-а от 28.04.2020. Концессионное соглашение в отношении финансирования, строительства и эксплуатации БМК на природном газе в МО «Островский район» Псковской области (далее – КС) подписано 19.06.2020 года сроком на 25 лет.

В рамках данного КС «Концессионер» - ООО «Теплый Остров» обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных КС осуществить мероприятия по строительству блочно-модульной котельной тепловой мощностью 20 МВт (17,208 Гкал/ч) для производства тепловой энергии на отопление и ГВС потребителей.

В соответствии с настоящим КС нормативный срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2020. В настоящее время Концессионер приступил к выполнению работ в рамках заключенного КС.

Управляющие компании и товарищества собственников жилья

ООО «Дом-сервис», ООО «Жилсервис»,  ТСЖ «Молодежный», ТСЖ «Шумейко», ТСЖ «Успех»,  выполняют работы по текущему  ремонту жилого фонда  по статье  «Содержание».

Подготовка жилищного фонда осуществляется в соответствии с утвержденными планами по подготовке многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

В соответствии с данными планами управляющие организации и ТСЖ выполняют текущий ремонт многоквартирных жилых домов.

Содержанием жилых домов блокированной застройки занимается МУП «ПЖРЭУ».

При подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях всеми организациями выполняются работы по ремонту сетей, оборудования, зданий.