#### Псковская область

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 14.09.2021 № 317

г.Остров

принято на 51  сессии

Собрания депутатов Островского

района шестого созыва

О  ходе выполнения мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

предприятий и организаций социальной сферы города

и района к работе в отопительном периоде  2021-2022 годов.

В целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде 2021-2022 годов, в  соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, заслушав и обсудив информацию Администрации Островского района о ходе  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к отопительному периоду  2021-2022 годов, руководствуясь ст. ст. 16, 20, 32 Устава муниципального образования «Островский район», Собрание депутатов Островского района

Р Е Ш И Л О:

1. Принять информацию Администрации Островского района «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде  2021-2022 годов» к сведению, согласно приложению № 1.

Председатель Собрания депутатов

Островского района							А.М. Обризан

Глава Островского района		 				Д.М. Быстров

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

Островского района

от 14.09.2021 № 317

Информация о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде  2021-2022 годов

Подготовка объектов и предприятий ЖКХ осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Островского района от 30.06.2021 № 526 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций социальной сферы города и района к работе в отопительном периоде 2021-2022 годов».

В рамках данного Постановления утверждены составы межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2021-2022 годов:

- по проверке готовности потребителей тепловой энергии;

- по проверке готовности теплоснабжающих организаций.

Проверка готовности к ОС потребителей ТЭ осуществляется с 01.09.2021 по 15.09.2021. По результатам указанной проверки на всех потребителей ТЭ  (297 объекта) будут составлены Акты проверки готовности к ОП и выданы Паспорта готовности к ОП.

С 01.09.2021 межведомственной комиссией по подготовке и прохождению отопительного периода 2021-2022 годов по проверке готовности потребителей тепловой энергии осуществляется проверка объектов потребителей ТЭ – 297 объектов.

В настоящее время комиссией осуществляется проверка потребителей ТЭ о готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

Проверка готовности к ОС теплоснабжающих организаций осуществляется в сроки: с 01.09.2021 по 01.11.2021. По результатам данной проверки комиссией будут проверены следующие теплоснабжающие организации:

- МУП «ЖКХ» Островского района, 29 котельных,

- ООО «Газпром теплоэнерго Псков», 1 котельная,

- ЖКС № 14 (г. Псков) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ЗВО), 1 котельная (ул. Загородная, в/ч 424/4);

- Великолукский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДТВУ-2), 1 котельная.

Всего 32 котельные.

На все 32 котельные также будут составлены акты и паспорта готовности к ОС.

С 28.07.2021 по 30.07.2021 Северо-Западным управлением Ростехнадзора была осуществлена плановая проверка ресурсоснабжающей организации – МУП «ЖКХ» Островского района.

По итогам проведения данной проверки на предприятии МУП «ЖКХ» Островского района выявлены нарушения в части оформления документации по подготовке к ОЗП, и выдано Предписание от 30.07.2021 № 41-138-1708/Пр со сроком устранения выявленных нарушений до 01.10.2021.

С 03.08.2021 по 06.08.2021 Северо-Западным управлением Ростехнадзора была осуществлена внеплановая выездная проверка в отношении МУП «ЖКХ» Островского района, осуществляющего эксплуатацию опасного производственного объекта по адресу: г. Остров-3, Островский район, Псковская область, 181353.

В результате проверки выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, зафиксированные актом от  06.08.2021 №  42-255-3507/А и выдано повторно Предписание от 06.08.2021 № 42-255-1740/Пр со сроком устранения выявленных нарушений до 01.11.2021.

В целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду уполномоченным органом Ростехнадзором муниципальное образование «Островский район» должно быть проверено - не позднее 15 ноября.

МУП «ЖКХ» Островского района

Подготовка котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей проводится согласно утвержденному Плану мероприятий подготовки МУП «ЖКХ» Островского района  к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Предметом деятельности МУП «ЖКХ» района является оказание услуг по теплоснабжению, горячему водоснабжению, обеспечению потребителей (населения, сторонних организаций, соц.сферы, сельских поселений) питьевой водой, прием стоков в канализационную сеть и очистка сточных вод.

В хозяйственном ведении МУП «ЖКХ» Островского района находятся:

- 29 котельных, мощностью 87,36 Гкал

- 3 ЦТП

- ПНС (повысительная насосная станция, расположенная по адресу: г. Остров, ул. К. Маркса);

- 50,45 км тепловых сетей  (в двухтрубном исчислении).

- 139,299 км сетей водопровода;

- 55,859 км канализационных сетей;

- 4 очистных сооружений канализации;

- 8 канализационно-насосных станций.

- Из общего объема предоставляемых услуг 73 % предоставляется населению, 22 % – учреждениям социальной сферы, 5 % – прочим потребителям.

Предприятием заключен и исполняется договор по обслуживанию и ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения в жилом микрорайоне «Строитель» с ООО «Газпром теплоэнерго Псков».

Из общего объема предоставляемых услуг 73 % предоставляется населению, 22 % – учреждениям социальной сферы, 5 % – прочим потребителям.

По результатам анализа прохождения предыдущего  отопительного сезона предприятием были разработаны первоочередные мероприятия, составлены планы текущего и капитального ремонтов, план работ по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов. Данные Планы направлены в Администрацию Островского района для контроля выполнения мероприятий.

В ходе подготовки объектов к отопительному периоду в весенне-летний период 2021 года предприятием были выданы предписания потребителям тепловой энергии для подготовки своих систем теплопотребления  к отопительному сезону. Выполнение о подписании  (не подписании) актов готовности  (актов промывки системы) находятся  в ведении назначенных специалистов предприятия.

В соответствии с планами мероприятий МУП «ЖКХ» проведена чистка поверхностей нагрева котлов, экономайзеров, ревизия запорной арматуры, оборудования ХВО, электрооборудования, насосов, мазутного и газового хозяйства, оборудования топливоподачи, чистка подогревателей на ЦТП и котельных.

На всех котельных проведен текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, автоматики.

На центральных тепловых пунктах проведен технический регламент оборудования (чистка подогревателей, ревизия запорной арматуры, электрооборудования, проведено тестирование приборов автоматики).

На повысительной насосной станции проведен технический регламент оборудования (ревизия запорной арматуры, насосов, электрооборудования).

На тепловых сетях проведены шурфовки проблемных участков, выполнены гидравлические испытания сетей.

На всех объектах водоснабжения проведена ревизия электрооборудования, запорной арматуры, насосного оборудования.

В настоящее время по состоянию на 01.09.2021 подготовлено для работы в зимних условиях (в соответствии с формой федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»):

- 24 котельных из 29 или 82,7 %;

- 19,732 км тепловых сетей из 50,45 или 39 %;

- 0,186 км ветхих тепловых сетей из 0,245 км или 76 %;

- 3 ЦТП из 3 ЦТП или 100 %;

- 2 водозаборов из 2 или 100 %;

- 4 насосных станции водопровода из 5 или 80 %;

- 125,4 км водопроводной сети из 139,299 км или 90 %;

- 0,349 км ветхих сетей водопровода из 0,53 км или 66 %;

- 7 канализационных насосных станций из 8 или 88 %;

- 3 очистные сооружения канализации из 4 или 75 %;

- 50,2 км канализационных сетей из 55,859 км или 90 %;

- 0 км ветхих канализационных сетей из 0,2 км или 0 %.

Всего 40,6 км ветхих канализационных сетей;

- 0,131 тыс.ед. жилищного фонда из 0,131 тыс.ед. или 97 %, в т.ч. 0,006 тыс.ед. муниципального жилфонда из 0,010 тыс.ед. (запланированных к подготовке) или 60 %. Всего 0,600  тыс.ед.

Закупка топливных ресурсов осуществляется на основании Положения «О закупке товаров, работ, услуг» для нужд МУП «ЖКХ» Островского района.

Предприятию на новый отопительный сезон по фактически сложившимся ценам необходимо приобрести топливо в следующем размере:

Уголь: 4800 т.

Дрова: 3500 куб.м.

Щепа: 2340 куб.м

Газ: 11,145 млн. куб.м.

Пеллеты: 60 т.

Так, для МУП «ЖКХ» Островского района поставку топливно-энергетических ресурсов осуществляют:

Уголь:

– ООО «СибирьЭнергоресурс» в количестве 4800 тонн.

По состоянию на 01.09.2020 в наличии на котельных МУП «ЖКХ» Островского района 2866 т (нормативный запас – 733 т, суточный расход 2 т, запас топлива на 1433 суток).

Дрова:

– ООО «Клен» в количестве 360 пл.куб.м.;

– ИП Тихонов Ю. Р. в количестве 600 пл.куб.м.;

– ИП Синокоп А. Е. в количестве 360 пл.куб.м.

По состоянию на 01.09.2020 в наличии у МУП «ЖКХ» Островского района 1350 пл.куб.м. (нормативный запас – 1054 пл.куб.м, суточного расхода нет).

Щепа:

МУП «ЖКХ» Островского района планирует размести запрос котировок на поставку щепы в количестве 2340 пл.куб.м.

Пеллеты:

МУП «ЖКХ» Островского района в сентябре 2021 года планирует размещать запрос котировок на поставку пеллетов.

Мазут:

В наличии 230 т (в мертвой зоне) + 87 т (рабочего); г. Остров-3: 855 т (из них 826 т хранение).

В связи с выводом из эксплуатации котельной № 17 (г. Остров-3) в настоящее время мазут используется как резервное топливо на котельных МУП «ЖКХ» Островского района.

Муниципальному образованию «Островский район» на 2020-2021 г.г. предоставлена финансовая поддержка за счет средств ГК – ФСР ЖКХ (далее – Фонд) на следующие мероприятия:

- Модернизация котельной № 1 МУП «ЖКХ» Островского района, расположенной по адресу: г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1;

- Модернизация котельной № 4 МУП «ЖКХ» Островского района, расположенной по адресу: г. Остров, ул. Луговая, д. 1-а.

В рамках данного проекта на котельных № 1,4 произведен монтаж новых котлов для создания запаса мощности.

В связи с принятием в муниципальную собственность Островского района военного городка Остров-3 и инженерной инфраструктуры от Министерства Обороны Российской Федерации, в целях организации теплоснабжения объектов военного городка Остров-3 Администрацией Островского района выполнены следующие мероприятия:

- в рамках Концессионного соглашения в отношении финансирования, строительства и эксплуатации БМК на природном газе в МО «Островский район» Псковской области (далее – КС) от 19.06.2020 года осуществлены мероприятия по строительству блочно-модульной котельной тепловой мощностью 20 МВт (17,208 Гкал/ч) для производства тепловой энергии на отопление и ГВС потребителей;

- в 2021 году на основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры», распоряжений Администрации Псковской области, муниципальному образованию «Островский район» выделены денежные средства на следующие заявки:

в рамках мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета осуществляется подготовка следующих проектов модернизации:

- инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство станции второго подъема воды в военном городке «Остров-3»;

- инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство очистных сооружений канализации в военном городке «Остров-3».

- в рамках мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета осуществляется подготовка следующих проектов модернизации:

- инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство тепловых сетей от котельной до здания Дома офицеров, ТК № 31,  ТК № 10 в военном городке «Остров-3»;

- - инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство внутриквартальной системы отопления к жилым домам №№ 1-23 и внутриквартальной системы отопления на территории войсковой части 35700 в военном городке «Остров-3»;

- - инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство ЦТП №№ 1, 2, 3 с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения на территории войсковой части 35700 в военном городке «Остров-3»;

- - инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство ЦТП №№ 4, 5, 6 с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения к домам №№ 1-23 в военном городке «Остров-3».

- в рамках Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами" за счет средств федерального и областного бюджетов планируется выполнить капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в военном городке «Остров-3».

Управляющие компании и товарищества собственников жилья

ООО «Дом-сервис», ООО «Жилсервис»,  ТСЖ «Молодежный», ТСЖ «Шумейко», ТСЖ «Успех»,  выполняют работы по текущему  ремонту жилого фонда  по статье  «Содержание».

Подготовка жилищного фонда осуществляется в соответствии с утвержденными планами по подготовке многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

В соответствии с данными планами управляющие организации и ТСЖ выполняют текущий ремонт многоквартирных жилых домов.

Содержанием жилых домов блокированной застройки занимается МУП «ПЖРЭУ».

При подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях всеми организациями выполняются работы по ремонту сетей, оборудования, зданий.